|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **卷** |  |  | **号** |  |
| **卷** | **内** | **编** | **号** |  |
| **密** |  |  | **级** |  |

项目编号:HD20200620ZB001

云迪在线网络学习平台

周例会纪要

项 目 承 担 部 门： 11组

撰 写 人（签名）： 石子尘

完 成 日 期： 2020-06-20

本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组

☑客户（市场） □维护人员 □用户



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2020-6-19 | **时间**  **Time** | 17:25-18:00 |  | **地点**  **ADD.** |  | Qq群 |
| **主题：**云迪在线网络学习平台周例会 | | | | | | | |
| **主持人：**梁思伟  **出席者：**梁思伟、冯楠、郭玉玉、文芳雨、石子尘 | | | | | | | |
| **会议内容：**  1.明确项目内容：开发《云迪在线网络学习平台》项目。  2.明确规范要求：CMM13，RUP。  3.明确角色分工。  4.明确现阶段的任务：项目开发计划制定，系统用例模型，软件实现规约，配置管理计划制定，测试计划制定，PPQA计划，开发环境搭建。  5.明确完成需要的子系统：   1. 基础数据管理子系统。 2. 资源管理子系统。 3. 公开课管理子系统。 4. 知识管理子系统。 5. 内容管理子系统。 6. 频道栏目管理子系统。   6.此外，OT学习了RUP模型的相关内容，瀑布模型，基于CMMI和主要的过程域，RD,RM,TS,PMC,CM，PPQA,VER,VAL.还有工具的使用，Git和Github的区别和应用,软件项目计划，云迪在线网络学习平台需求开发相关内容，Rose工具的使用。还有实践方面，web应用与tomcat。 | | | | | | | |

周例会纪要

**会议签到表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 梁思伟 | 项目经理  配置员  编码员 |  | 梁思伟 |  |
| 2 | 郭玉玉 | 架构师  数据库设计师  系统分析师  编码员 |  | 郭玉玉 |  |
| 3 | 冯楠 | 设计师  界面设计员  数据库设计师  编码员 |  | 冯楠 |  |
| 4 | 文芳雨 | 编码员  数据库设计师  系统分析师  界面设计员 |  | 文芳雨 |  |
| 5 | 石子尘 | 系统分析师  界面设计师  设计师  PPQA人员 |  | 石子尘 |  |
| **填表说明** | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并以在线文档形式发布在QQ群里，由参与人员签名。 | | | | | |