PPQA 周报

记录号： （2020 年 7 月）第 1 周

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 云迪在线网络学习平台 | | | | | | | | | | 项目 ID | | HD20200620ZB001 | | | | 项目经理 | | 文芳雨 | |
| 项目所处阶段 | | | | 设计阶段 | | | | 期 间 | 2020/7/2—2020/7/8 | | | | | 编写人 | | 石子尘 | | | | 编写日期 | | 2020-7-8 | |
| **本周 PPQA 活动内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活动 ID | | 发生日期 | | | | PPQA 活动内容 | | | | | | | | 是否完成 | | | 工作量（人  时） | | 评价报告记录号 | | | 备注 | |
| 12.2.2.4 | | 2020-7-2 | | | | 分析设计过程检查 | | | | | | | | 是 | | | 3 | | WESTITHR\_002 | | | PPQA 检查单 | |
| 3.4 | | 2020-7-3 | | | | 评审分析模型与设计模型 | | | | | | | | 是 | | | 2 | | WESTITHR\_正式同行评审报告(分析模型与设计模型)和  WESTITHR\_002 | | | 同行评审报告和PPQA 检查单 | |
| 3.8 | | 2020-7-4 | | | | 评审系统架构说明书 | | | | | | | | 是 | | | 1.5 | | WESTITHR\_正式同行评审报告(系统架构说明书)和  WESTITHR\_002 | | | 同行评审报告和PPQA 检查单 | |
| 12.2.1.11 | | 2020-7-5 | | | | 评审数据模型工件 | | | | | | | | 是 | | | 3 | | WESTITHR\_002 | | | PPQA 检查单 | |
| 3.1 | | 2020-7-8 | | | | 检查概念模型和物理模型 | | | | | | | | 是 | | | 1.5 | | WESTITHR\_正式同行评审报告(数据建模)和  WESTITHR\_002 | | | 同行评审报告和PPQA 检查单 | |
| 3.13 | | 2020-7-8 | | | | 评审界面模型 | | | | | | | | 是 | | | 0.5 | | WESTITHR\_正式同行评审报告(更新后的界面模型) 和  WESTITHR\_002 | | | 同行评审报告和PPQA 检查单 | |
| **本周 PPQA 活动情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPQA 活动次数 | | | | | | 工作量(人时) | | | | | 问题数量 | | | | | | 问题分布 | | | | | | |
| 计划 | | 实际 | | 完成比例 | | 计划 | | | 实际 | 偏差 | 发现 | 解决 | | 解决比例 | | | 产品问题数 | | | 过程问题数 | | 严重问题数 | |
| 8 | | 9 | | 100% | | 27 | | | 29.5 | 9.25% | 22 | 22 | | 100% | | | 12 | | | 10 | | 0 | |
| **本周 PPQA 活动总结及报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本阶段比计划增加了一次检查，发现了跟多的问题。 2. 产品问题数保存不变，但过程问题数增加了一倍。项目经理要加强对过程的监控。 3. 有的问题重复发生，项目经理要重视。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **下周活动计划** | | | | | |
| 序号 | PPQA 活动内容 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 计划工作量 | 计划工作产品 |
| 4.1 | Java核心技术JavaSE | 2020-7-11 | 2020-7-29 | 2.5 |  |
| 4.2 | 阶段评测 | 2020-7-29 | 2020-7-30 | 0.5 |  |
| 4.3 | JavaWeb基础编程 | 2020-7-30 | 2020-8-21 | 0.5 |  |
| 4.4 | 阶段评测 | 2020-8-21 | 2020-8-22 | 2 |  |
| 4.5 | JavaEE企业及编程 | 2020-8-22 | 2020-9-11 | 1.5 |  |
| 4.6 | 阶段评测 | 2020-9-11 | 2020-9-12 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |